Отчет по процессу

«Управление градостроительством»

за 2011 год

Отделом строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района работа была проведена согласно Указам Президента Чувашской Республики, постановлениям и распоряжениям Кабинета Министров Чувашской Республики, Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, главы администрации района и плану работы отдела на 2011 год. Вся необходимая информация, месячные и квартальные отчеты в Минстрой Чувашии, Статуправление представлялись в установленные сроки. На поступившие жалобы и заявления от граждан отвечали письменно и устно в установленные законом сроки.

В 2011 году  ввод жилья по району составил  28285 кв.м,  что составляет  233 домов, в том числе введен один 45-ти квартирный жилой дом общей площадью 1800 кв.м, расположенный  по улице СХТ, дом 6 в п. Ибреси  и построенный ООО «Стройкомплект».

По сравнению с 2010 годом  ввод жилья в этом году увеличился  на 3,9%.

Сумма средств, выделенная в 2011 году   по всем жилищным  программам,  составила 33807,4тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета –14997,2тыс. руб, средства республиканского бюджета –16767,2тыс.руб., средства бюджетов поселений –2042тыс. руб.

Участвуя в 2011 году в данных программах,  жилищные условия улучшили 57 семей.или -142 чел., а в 2010 году  - 29семей или104чел ,в 2009 году-56 семей или 149 чел.. (См. приложение №1).

Приложение №1

| Инвестиции в жилищные программы в 2011 году. (в тыс. рублях) |
| --- |
|  | ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»,молодые семья | » ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»,-граждане | Подпрограмма «Молодая семья» | Сироты | Многодетные семьи | Переселение граждан из ветхого жилья | Итого |
| Федеральный бюджет | 2450,2 | 1749 | 2866,4 | 4455 |  | 3477,3 | 14997,9 |
| РБ | 432,2 | 317,8 | 5207,7 | 9652,5 |  | 1157 | 16767,2 |
| МБ | 480,3 | 317,8 | 1244,2 |  |  |  | 2042,3 |
| Всего | 3362,7 | 2384,6 | 9318,3 | 14107,5 |  | 4634,3 | 33807,4 |
| Кол-во семей | 5 | 5 | 22 | 19 |  | 6 | 57 |
| Кол-во чел. | 20 | 22 | 70 | 1 |  | 11 | 142 |

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 714 от 07.05.2008 г. «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов» в 2011 году обследованы жилищные условия 45 ветеранов, приобрели жилые помещения 60 ветеранов.

В 2011 году: на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района было запланировано 9 817,9 тыс.руб. Освоение составило 100%, в том числе : - на содержание автодорог - 6487,0 тыс.руб.;

- на горизонтальную разметку проезжей части автодорог  - 250,0 тыс.руб.;

-на ремонт автодороги «Молния-Большие Абакасы-Шибегечи» протяженностью 1,193 км – 3330,9 тыс.руб.

на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений было запланировано 4 726,8 тыс.руб. Освоение составило 100%.

В планируемом 2012 году по состоянию на 20 января произведены следующие работы:

1. Проведен аукцион и заключен Муниципальный контракт на содержание местных автомобильных дорог в Ибресинском районе на 2012 год на сумму

7 546,669 тыс.руб. Подрядная организация – Ибресинское ДРСУ филиал Канашского ТПУ ОАО «Чувашавтодор».

2. Проведен аукцион и  заключен Муниципальный контракт на разработку проекта организации дорожного движения на местные автомобильные дороги в Ибресинском районе на сумму 650,0 тыс.руб. Подрядная организация - Ибресинское ДРСУ филиал Канашского ТПУ ОАО «Чувашавтодор».

По реализации  Указа Президента Чувашской Республики №99 от 30.12.2009 года «Об ускоренной электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике» на текущее время имеем следующую ситуацию:

ЛОТ №1: Договор с ООО «Степ» от 15 июля 2010 г. объекты: (ГК №05-26 от 15.07.2010 г. на сумму 2 110 292,12 рублей) из них оплачено 30% или 633 087,64 рубля (Руководитель-Степанов Анатолий Иванович тел.63-99-17)

1.«Электроснабжение 6 новых жилых домов по ул.Космонавта Николаева    в с.Новое Чурашево Ибресинского района Чувашской Республики».

Ход работ: Опоры устаговлены, подвешаг СИП-3.

Осталось проверить ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

2. «Электроснабжение 8 новых жилых домов  по ул. Зеленая в д. Кожакпось Ибресинского района Чувашской Республики»

Ход работ: Опоры установлены, подвешан СИП-3.

Осталось установить трансформаторную подстанцию.

3.«Электроснабжение  4-х новых жилых домов  по ул.Лесная в д. Кошмаш-Тойси Ибресинского района Чувашской Республики».

Ход работ: Опоры установлены, подвешан СИП-3.

Осталось установить трансформаторную подстанцию.

4.«Электроснабжение  2-х новых жилых домов  по ул. Фермерская в д. Кошмаш-Тойси Ибресинского района Чувашской Республики».

Ход работ: Опоры установлены, подвешан СИП-3.

Срок сдачи объектов 15 ноября 2010 г.

Причина срыва ввода объектов:

- нет в наличии у Поставщиков Трансформаторных подстанций;

- прекращение финансирования;

ЛОТ №2: Договор с ООО «Сатурн-Строй» от 28 июля 2010 г. объекты: (ГК №05-36 от 28.07.2010 г. на сумму 5 512 718,10 рублей) из них оплачено 30% или 1 653 855,43 рубля (Руководитель - Андрей Николаевич тел.89063835544)

- «Электроснабжение 40 новых жилых домов  по ул. Гагарина, Николаева, Леспромхозная в п.Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики»

Ход работ: Опоры установлены, подвешан СИП-3.

- «Электроснабжение 54-х новых жилых домов  по ул. Майская и ул. 50 лет Победы в п.Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики»

Ход работ: Опоры  установлены , подвешан СИП-3, установлены светильники РКУ 02-250-003 У1  в кол-ве 19 шт.

- «Электроснабжение 40 новых жилых домов  по ул. Лесная, Эльгера и Союзная в п.Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики»

Ход работ: Работа не начата.

- «Электрификация в с. Климово Ибресинского района Чувашской Республики».

Ход работ: Опоры установлены, провода подвешаны, светильники установлены, трансформатор установлен. Осталось подключить и проверить (ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОЫ).

- «Электроснабжение 21 новых жилых домов  по ул. А.Г. Николаева в д. Вудоялы Ибресинского района Чувашской Республики»

Ход работ: Установлено 19 опор из 33.

- Электрификация ул.Новая в д.Нижнее Кляшево Ибресинского района Чувашской Республики»

Ход работ: Установлены 6 опор  из 8 , установлены светильники РКУ 02-250-003 У1  в кол-ве 2 шт.

- «Электрификация ул.Молодежная в с.Чувашские Тимяши Ибресинского района Чувашской Республики»

Ход работ: Установлены 6 опор из 8.

Срок сдачи объектов 30 ноября 2010 г.

Причина срыва ввода объектов:

- прекращение финансирования;

ЛОТ №3: Договор с ООО «Сатурн-Строй» от 10 августа  2010 г. объект:

(ГК №05-45 от 10.08.2010 г. на сумму 1 123 813,30 рублей) из них оплачено 30% или 337 144 рубля рубля (Руководитель - Андрей Николаевич тел.89063835544)

- «Электроснабжение 13 новых жилых домов  по ул. Лесная в п. Березовка Ибресинского района Чувашской Республики».

Ход работ: Опоры установлены. Проводя натянуты, светильники установлены, трансформатор установлен. Работа выполнены. Осталось только подсоединить и провериь(ПУСКО-НАЛАДКА).

Срок сдачи объектa 25 декабря 2010 г.

Причина срыва ввода объектов:

- прекращение финансирования;

Для завершения работ и изысканию финансовых средств по электрификации вышеуказанных объектов Администрацией Ибресинского района ведутся работы:

Проведен аукцион по продаже муниципального имущества: КТП –2х400 кВа, КТП-2х100 кВа и две одноцепные ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Буинск» 09 декабря 2011 г. Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

В 2012 году будет проведен повторный аукцион на данный объект.

Согласно утвержденной районной целевой программе «Обеспечение населения Ибресинского района питьевой водой» ведется строительство группового водовода Ибресинского района. Групповой водовод предусматривает водоснабжение 12 населенных пунктов, в том числе п. Ибреси и п. Буинск, работа по которым ведется. Расчетная мощность группового водовода – 3200 куб.м / сут, на данное время загруженность составляет 640 куб.м. предполагаемый охват населения – 62%.

С 1994 г. по октябрь 2008 года на строительстве первой очереди Ибресинского группового водовода стоимостью 262746,7 тыс.рублей введены в эксплуатацию очистные сооружения на реке Киря.

II этап строительства – строительство разводящих водопроводных сетей. На данный момент ведется строительство магистральных и локальных  водопроводных сете в п.Ибреси и в п.Буинск.

В 2011г построено водопровод протяженностью 16,538 км на общую сумму 31060 тыс.руб  , из них в п.Буинск протяженностью 3,8км на сумму 6560 тыс.руб,  в п.Ибреси построен  водопровод протяженностью 12,738 км на сумму 24500,0 тыс.рублей. Подключены к центральным сетям водоснабжения в п.Буинск10 индивидуальных жилых домов, в п.Ибреси 28 индивидуальных жилых домов.

Также в рамках программы  «Обеспечение населения Ибресинского района Чувашской Республики  качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» на базе существующих очистных сооружений п. Ибреси планируется строительство блочно-модульных биологических очистных сооружений  мощностью 1000 куб.м./сут. Общая стоимостью 128,0 млн. рублей. Проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Строительство намечено на 2012 год.

Введется строительство стадион-площадки СОШ №1 в п.г.т.Ибреси Ибресинского района ЧР (проектировщик - ООО «Милениум»,генеральный подрядчик ООО ТПК «Шигырданы». В 2011годы  обьем выполненных строительно- монтажных работ составляет 9800 тыс.руб.

Согласно Указу Президента Чувашской Республики "Об осуществлении пилотного проекта по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений в Чувашской Республике" и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики "О мерах по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 19 января 2009 г. №1 "Об осуществлении пилотного проекта по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений в Чувашской Республике" отделом строительства и развития общественной инфраструктуры были подготовлены заявки и пакеты документов на участие в вышеназванном конкурсе. Проект комплексной застройки и благоустройства с. Климово и д. Тойси-Паразуси Климовского сельского поселения и стал победителем и получил финансирование на капитальный ремонт объектов социальной сферы.:

-капитальный ремонт Климовской Основной Школы  на сумму 2641,914 тыс. рублей;

-капитальный ремонт Тойси-Паразусинского  ФАП  на сумму 1400 тыс. рублей;

-капитальный ремонт Климовского СДК на сумму 800 тыс. рублей.

Все котельные ЖКХ отопительный сезон начали в установленные сроки.

В 2011 году проведен капитальный ремонт 3 многоквартирных домов на общую сумму 7865,28тыс.рублей. В ходе работ проведен ремонт кровель, ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Разрабатываются проектно-сметная документации строительства детского сада на 60 мест в п.Буинск и на 140 мест в п.Ибреси. Выполнена топосьемка для разработки проектно-сметная документации водоснабжения д.Андреевка. Подготовлены документы на выполнение проектно-сметной документации водоснабжения д.Чувашские Тимяши.

Проходит экспертизу проектно-сметная документация:

- Строительство водопроводной сети от колодца КП-2  Группового водовода до д.Кукшум Ибресинского района Чувашской Республики, водопроводной сети от колодца КП-3  Группового водовода и до д.Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики.

Завершено строительство 5-этажного 45 квартирного жилого дома по ул. Сельхозтехники в п. Ибреси.

В целях активизации природоохранной работы, повышения эколого-санитарной культуры населения был проведен районный смотр-конкурс «Лучшие по благоустройству 2011 года». По итогам районного смотра конкурса для участия в «республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленеие и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики» были представлены конкурсные материалы  по пяти номенациям. По номенации «Озеленение и благоустройство территории организации в границах предоставленного участка, санитарно-защитной и охранной зон, а также прилегающей территории»  МУП «Водоканал Ибресинского района» заняло 2 место, по номенации «Озеленение и благоустройство улиц частного сектора» ул.Солнечная в п.Ибреси заняло 2 место.

Ведется постоянный контроль за соблюдением градостроительной дисциплины. Осуществляется контроль за всеми объектами строительства на территории района. Готовится и выдается заказчикам вся необходимая предпроектная документация на строительство, ремонт, реконструкцию зданий и сооружений, на строительство индивидуальных жилых домов.

Начальник отдела строительства

и развития общественной инфраструктуры             	           В.Г.  	Пименов